PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT PsiFlow Sistema Clínico de Gestão para Psicólogos Especificação completa de produto, arquitetura, dados, API, experiência e governança — da fundação técnica à visão de agentes de IA. VERSÃO 2.0.0; STATUS Aprovado p/ Build; CLASSIFICAÇÃO Confidencial; ÂMBITO SaaS Full-Stack. Público-alvo: Psicólogos autônomos, consultórios e clínicas multiprofissionais Integração principal: WhatsApp Business API (Cobranças e Lembretes) Julho de 2026 · Product & Engineering

SUMÁRIO

1   Sumário Executivo

2   Visão Geral do Produto & Objetivos

3   Personas & Público-Alvo

4   Análise Competitiva & Posicionamento

5   Arquitetura do Sistema

6   Modelo de Dados

7   Especificação de API

8   Requisitos Funcionais por Módulo

9   Especificação de Telas & Experiência do Usuário

10   Requisitos Não Funcionais

11   Segurança & Conformidade

12   Estratégia de QA & Testes

13   Roadmap de Entrega

14   Modelo de Monetização

15   Riscos & Mitigações

16   Premissas & Restrições

17   Instrumentação & Analytics

18   Glossário & Anexos

# 1  Sumário Executivo

O PsiFlow é uma plataforma SaaS vertical voltada à gestão clínica, agendamento e financeiro de psicólogos autônomos e pequenas clínicas. O produto resolve um problema operacional recorrente na categoria: profissionais da psicologia perdem tempo e receita gerenciando prontuários em papel, planilhas soltas e cobranças manuais via WhatsApp, o que gera inadimplência, retrabalho administrativo e risco de não conformidade com a LGPD e o Código de Ética do CFP.

A proposta de valor do PsiFlow é tripla: eliminar o trabalho manual administrativo por meio de automações; reduzir a inadimplência com cobrança automatizada em um clique via WhatsApp; e garantir um prontuário eletrônico 100% digital, seguro e auditável. Este documento consolida e aprofunda a especificação inicial do produto, cobrindo visão, personas, arquitetura, modelo de dados, contratos de API, especificação de telas, requisitos não funcionais, segurança, estratégia de testes, roadmap de entrega e modelo de governança.

| 4 Fases de entrega até GA | < 1s Tempo de carregamento-alvo | 99,5% SLA de disponibilidade | AES-256 Padrão de criptografia em repouso |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.1. Como ler este documento

Este PRD é organizado em camadas: da visão de produto (seções 2–4) para a arquitetura técnica (seções 5–7), passando pelos requisitos funcionais detalhados por módulo com critérios de aceite (seção 8), pela especificação visual de cada tela (seção 9), pelos requisitos não funcionais e de segurança (seções 10–11), pela estratégia de qualidade (seção 12), pelo roadmap e modelo de monetização (seções 13–14) e, por fim, pelos riscos, premissas, instrumentação, glossário e anexos (seções 15–18). Times de engenharia podem usar as seções 5 a 9 como referência primária de implementação; times de produto e stakeholders devem priorizar as seções 1 a 4 e 13.

# 2  Visão Geral do Produto & Objetivos

## 2.1. Problema

- Prontuários em papel ou em documentos soltos, sem padronização, busca ou backup seguro, criando risco de perda de dados clínicos e não conformidade com o CFP.

- Agendamento feito por WhatsApp ou agendas físicas, sem visão consolidada de ocupação, recorrência ou taxa de comparecimento.

- Cobrança manual: o profissional precisa lembrar quem pagou, montar a mensagem de cobrança e enviá-la individualmente, o que eleva a inadimplência.

- Ausência de visão financeira integrada entre receitas do consultório, despesas recorrentes e finanças pessoais do profissional autônomo.

## 2.2. Solução

O PsiFlow centraliza agenda, prontuário, cobrança e financeiro em uma única plataforma multi-tenant, com automações que eliminam etapas manuais — em especial o disparo de cobrança formatada via WhatsApp API a partir de um único clique sobre uma sessão pendente.

## 2.3. Proposta de Valor Principal

Promessa central do produto Eliminar o trabalho manual administrativo, zerar a inadimplência com cobrança automatizada via WhatsApp em 1 clique, e garantir prontuário eletrônico 100% digital, seguro e em conformidade com o CFP e a LGPD.

## 2.4. Objetivos de Produto (2026)

| Objetivo | Métrica-alvo | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Reduzir a inadimplência de sessões | Queda de 40% na taxa de pagamentos em atraso vs. controle manual | 6 meses pós-GA |
| Eliminar prontuário em papel entre usuários ativos | ≥ 90% dos prontuários criados digitalmente | 3 meses pós-GA |
| Reduzir tempo administrativo semanal | De ~5h para < 1h por profissional/semana | 6 meses pós-GA |
| Ativação inicial | Onboarding completo (1º paciente + 1ª cobrança disparada) em < 15 min | Lançamento |
| Confiabilidade percebida | NPS ≥ 55 entre psicólogos ativos | 12 meses pós-GA |

## 2.5. Fora de Escopo (nesta versão)

- Prontuário eletrônico compartilhado entre múltiplos profissionais para o mesmo paciente (encaminhamento multiprofissional) — previsto para versão futura.

- Telemedicina/teleconsulta com vídeo embutido — o campo “Modalidade Online” apenas identifica a sessão; a chamada ocorre em ferramenta externa.

- Emissão fiscal de nota fiscal de serviço (NFS-e) automatizada — tratada como integração futura, não bloqueante para o MVP.

- Aplicativo nativo mobile (iOS/Android) — o MVP é web responsivo (PWA); apps nativos entram no roadmap de 2027.

# 3  Personas & Público-Alvo

Três perfis primários orientam as decisões de produto. Todas as três personas compartilham baixa tolerância a fricção tecnológica e alta sensibilidade a confiabilidade e sigilo profissional.

### Persona 1 — Dra. Mariana Souza, Psicóloga Clínica Autônoma

- Perfil: CRP ativo, consultório próprio, atende entre 15 e 25 pacientes recorrentes por semana, sem equipe de apoio.

- Dores: gasta domingos organizando a agenda da semana; perde o controle de quem está em atraso; não tem tempo para relatórios.

- Objetivo com o PsiFlow: automatizar cobrança e ter uma visão de faturamento do mês em menos de 5 segundos ao abrir o sistema.

### Persona 2 — Consultório Compartilhado (2 a 6 profissionais)

- Perfil: sala compartilhada com recepcionista part-time responsável por agenda e triagem inicial de pacientes.

- Dores: falta de padronização entre os profissionais; recepcionista sem visibilidade granular de prontuários (não deveria ter).

- Objetivo com o PsiFlow: RBAC que separa o que a recepção vê (agenda, status de pagamento) do que só o profissional pode ver (evolução clínica).

### Persona 3 — Clínica Multiprofissional / Supervisor Clínico

- Perfil: administra múltiplos psicólogos, precisa de visão consolidada de ocupação e inadimplência por profissional.

- Dores: falta de relatórios gerenciais consolidados; dificuldade em auditar alterações em prontuários por questões de compliance.

- Objetivo com o PsiFlow: papel de Supervisor com dashboards agregados e trilha de auditoria completa, sem acesso ao conteúdo clínico detalhado salvo permissão explícita.

# 4  Análise Competitiva & Posicionamento

O mercado de software para consultórios de psicologia no Brasil é hoje composto majoritariamente por (a) prontuário eletrônico genérico adaptado de outras áreas da saúde, (b) planilhas e agendas de papel, e (c) soluções pontuais de cobrança via link de pagamento sem integração com a agenda. O PsiFlow se posiciona como a única camada que une prontuário, agenda e cobrança automatizada via WhatsApp em um fluxo único, com identidade visual pensada para uso diário (Dark Mode) em vez de reaproveitar UIs hospitalares genéricas.

| Dimensão | Prontuário genérico adaptado | Planilhas / Agenda física | PsiFlow |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobrança automatizada via WhatsApp | Não | Não | Sim, 1 clique |
| Prontuário com criptografia dedicada e tags clínicas | Parcial | Não | Sim (AES-256 + tags TCC etc.) |
| Visão financeira consultório + pessoal | Não | Manual | Sim, integrada |
| Multi-tenant / múltiplos profissionais | Parcial | Não | Sim (RBAC) |
| Desenhado especificamente para psicologia | Não | N/A | Sim |

## 4.1. Diferenciais defensáveis

- Automação de cobrança nativa: geração de mensagem formatada (valor, data, chave Pix) e disparo com um clique, reduzindo o ciclo de cobrança de minutos para segundos.

- Modelo de dados desenhado para o vocabulário clínico da psicologia (evolução, tags técnicas, recorrência semanal/quinzenal), reduzindo a fricção de adaptação.

- Experiência visual (Dark Mode, alto contraste, KPIs no topo) pensada para uso rápido entre sessões, não para telas de retaguarda hospitalar.

# 5  Arquitetura do Sistema

## 5.1. Ordem de Desenvolvimento Recomendada

O desenvolvimento segue arquitetura incremental, da fundação de dados até a camada de agentes de IA, garantindo que cada etapa entregue uma base testável para a próxima.

| # | Etapa | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 01 | Banco de Dados (Schema & Migrations) | Modelagem relacional das entidades principais e políticas de migração versionada. |
| 02 | Autenticação (Auth Service) | Login seguro, tokens JWT, refresh tokens, hashing de senhas (Argon2id). |
| 03 | Permissões (RBAC & Multi-Tenancy) | Papéis: Profissional, Recepcionista, Supervisor; isolamento por tenant. |
| 04 | Pipeline de Vendas & Financeiro | Sessões, honorários, previsão de recebíveis, despesas recorrentes. |
| 05 | Histórico de Atividades & Prontuários | Evolução clínica segura, registros encadeados, geração de PDF. |
| 06 | API RESTful / GraphQL | Endpoints documentados (OpenAPI 3.1) para consumo do front-end. |
| 07 | Front-End (Dashboard & Interfaces) | Interface Dark Mode responsiva, foco em UX imediata. |
| 08 | Workflows & Automações | Cobrança WhatsApp em 1 clique, lembretes, recorrências. |
| 09 | Agentes de IA (Fase Futura) | Resumos de prontuário, transcrição de voz, insights contextuais. |

## 5.2. Stack Tecnológica — Back-End

| Node.js / NestJS | TypeScript | PostgreSQL | Prisma ORM | Redis (Filas) | Evolution API / Z-API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3. Stack Tecnológica — Front-End

| React / Next.js | Tailwind CSS | Shadcn UI | Lucide Icons | TanStack Query | Recharts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.4. Visão de Componentes

A plataforma segue uma arquitetura modular em camadas, com separação clara entre API, domínio e infraestrutura:

- Camada de apresentação: Next.js (SSR/SSG seletivo para páginas públicas de login) consumindo a API via TanStack Query, com cache otimista para ações críticas como marcar pagamento como recebido.

- Camada de API: NestJS expondo REST (recurso principal) com módulos por domínio (Auth, Patients, Agenda, MedicalRecords, Financial, WhatsApp, Reports), cada um com controller, service e repository isolados.

- Camada de domínio: regras de negócio (ex.: cálculo de previsão de recebíveis, geração de recorrência de sessões) isoladas em services puros, testáveis sem dependência de infraestrutura.

- Camada de dados: PostgreSQL como fonte de verdade via Prisma ORM; Redis para filas (BullMQ) de envio de WhatsApp e lembretes agendados, além de cache de sessão e rate limiting.

- Integrações externas: Evolution API ou Z-API como gateway para WhatsApp Business API; provedor de e-mail transacional para recuperação de senha e alertas administrativos.

## 5.5. Multi-Tenancy & Isolamento de Dados

O modelo é multi-tenant com isolamento lógico por coluna (tenant_id / user_id) em todas as tabelas sensíveis, reforçado por Row-Level Security (RLS) no PostgreSQL como segunda camada de defesa, independente da lógica de aplicação. Cada requisição autenticada carrega o tenant no contexto do JWT, e todo acesso ao Prisma passa por um middleware que injeta o filtro de tenant automaticamente, prevenindo vazamento de dados entre contas mesmo em caso de erro de implementação em um endpoint específico.

## 5.6. RBAC — Papéis e Permissões

| Papel | Agenda | Financeiro | Prontuário Clínico | Configurações da Conta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profissional (owner) | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita |
| Recepcionista | Leitura/Escrita | Leitura (status de pagamento) | Sem acesso | Sem acesso |
| Supervisor Clínico | Leitura (agregada) | Leitura (agregada) | Sem acesso ao conteúdo, apenas metadados de auditoria | Sem acesso |

# 6  Modelo de Dados

O modelo abaixo expande as entidades originais com as tabelas de suporte necessárias para cobrança recorrente, notificações, planos de assinatura (o próprio PsiFlow como SaaS) e trilha de auditoria — requisito direto da LGPD e do Código de Ética do CFP para dados de prontuário.

## 6.1. Entidades Principais

| Entidade | Campos-chave | Regra de negócio |
| --- | --- | --- |
| User / Psicólogo | id, name, email, password_hash, crp, phone, plan_type, tenant_id | Usuário principal da conta; guarda credenciais e registro profissional (CRP). |
| Patient (Paciente) | id, user_id, full_name, age, phone, recurrence_type, price_per_session, status | Recorrência: Semanal, Quinzenal, Avulsa. Status: Ativo, Em Avaliação, Inativo. |
| Appointment (Agenda) | id, patient_id, date_time, modality, status, price | Status: Agendada, Confirmada, Realizada, Faltou, Cancelada. |
| SessionRecord (Cobrança) | id, appointment_id, patient_id, payment_status, payment_method, date | Status: Pendente, Pago, Atrasado. Meios: Pix, Transferência, Cartão. |
| MedicalRecord (Prontuário) | id, patient_id, session_number, evolution_text, tags, steps_text | Evolução terapêutica; busca por tags; exportação em PDF assinado digitalmente. |
| FinancialTransaction | id, user_id, type, category, amount, due_date, status | Escopo: Consultório, Pessoal, Recorrente. |

## 6.2. Entidades de Suporte (novas nesta especificação)

| Entidade | Campos-chave | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Subscription (Plano SaaS) | id, user_id, plan_tier, status, current_period_end | Controla o plano contratado do próprio PsiFlow (Starter/Pro/Clínica). |
| Notification | id, user_id, channel, type, payload, sent_at, status | Registro de lembretes e cobranças disparados (WhatsApp, e-mail, in-app). |
| AuditLog | id, actor_id, entity, entity_id, action, diff, created_at | Trilha imutável de alterações em prontuário e dados sensíveis (LGPD/CFP). |
| Tag | id, name, category, tenant_id | Vocabulário clínico reutilizável (ex.: TCC, Ansiedade, Reestruturação Cognitiva). |
| Attachment | id, medical_record_id, file_url, mime_type, checksum | Anexos ao prontuário (ex.: testes psicométricos digitalizados), com checksum de integridade. |
| Invoice (Fatura SaaS) | id, subscription_id, amount, due_date, status | Cobrança do próprio PsiFlow ao psicólogo assinante, distinta da cobrança do paciente. |

## 6.3. Relacionamentos-chave

- Um User (Profissional) possui muitos Patients; um Patient possui muitos Appointments; cada Appointment gera no máximo um SessionRecord.

- Um Patient acumula muitos MedicalRecords, ordenados por session_number, formando a linha do tempo de evolução.

- Tags têm relação N:N com MedicalRecord via tabela de junção, permitindo busca facetada por tema clínico.

- Toda escrita em MedicalRecord e FinancialTransaction gera um AuditLog correspondente, nunca sobrescrito nem deletado fisicamente (soft-delete + log append-only).

# 7  Especificação de API

A API segue padrão REST versionado (prefixo /v1), autenticação via Bearer JWT, respostas em JSON com envelope padronizado ({ data, meta, error }) e paginação por cursor em listagens. Erros seguem RFC 7807 (Problem Details), com um código de erro estável por caso de negócio (ex.: PATIENT_NOT_FOUND, PAYMENT_ALREADY_SETTLED) para facilitar tratamento no front-end.

## 7.1. Endpoints Principais

| Método | Rota | Descrição |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/auth/login | Autenticação do usuário e emissão de JWT + refresh token. |
| POST | /v1/auth/refresh | Renovação de token de acesso a partir do refresh token. |
| GET | /v1/dashboard/summary | Métricas do dia: sessões hoje, faturamento do mês, pendências. |
| GET | /v1/patients | Listagem de pacientes com busca, filtros por status e paginação. |
| POST | /v1/patients | Cadastro de novo paciente. |
| GET | /v1/agenda/weekly | Visualização semanal da agenda por slots de horário. |
| POST | /v1/agenda/appointments | Criação de agendamento (click-to-create). |
| GET/POST | /v1/medical-records/:patientId | Leitura e registro de evolução clínica. |
| POST | /v1/medical-records/:patientId/export-pdf | Geração e download do prontuário em PDF. |
| GET | /v1/financial/transactions | Lançamentos de receitas, despesas e despesas automáticas do mês. |
| POST | /v1/whatsapp/send-charge-link | Disparo de cobrança formatada via WhatsApp API. |
| GET | /v1/reports/attendance | Relatório consolidado de comparecimento por período. |
| GET | /v1/audit-logs | Consulta da trilha de auditoria (restrito a Profissional/Supervisor). |

## 7.2. Convenções

- Autenticação: cabeçalho Authorization: Bearer <token>; tokens de acesso expiram em 15 min, refresh tokens em 30 dias com rotação a cada uso.

- Paginação: parâmetros cursor e limit (máx. 100); resposta inclui meta.next_cursor.

- Idempotência: endpoints de disparo de cobrança aceitam cabeçalho Idempotency-Key para evitar envio duplicado em caso de retry de rede.

- Rate limiting: 120 requisições/minuto por usuário autenticado; 10/minuto para endpoints de disparo de WhatsApp, para respeitar limites do provedor.

- Versionamento: mudanças que quebram contrato exigem novo prefixo de versão (/v2); campos novos não obrigatórios podem ser adicionados sem quebra.

## 7.3. Webhooks

O módulo de WhatsApp expõe um endpoint de callback (/v1/webhooks/whatsapp) para receber confirmações de entrega e leitura da Evolution API / Z-API, atualizando o status da Notification correspondente e permitindo exibir, na tela de Sessões, se a cobrança foi de fato entregue ao paciente.

# 8  Requisitos Funcionais por Módulo

Cada requisito segue o formato de história de usuário com critérios de aceite testáveis, permitindo rastreabilidade direta para os planos de teste da seção 12.

## 8.1. Módulo de Autenticação & Onboarding

### RF-01 — Login seguro

Como psicólogo cadastrado, quero entrar no sistema com e-mail e senha para acessar meus dados clínicos e financeiros com segurança.

- Senha armazenada com hashing Argon2id; nunca em texto plano ou logs.

- Após 5 tentativas inválidas em 10 minutos, a conta é bloqueada temporariamente por 15 minutos.

- Sessão expira automaticamente após 15 minutos de inatividade em telas com dados de prontuário.

### RF-02 — Onboarding guiado

Como novo usuário, quero um fluxo guiado de configuração inicial (dados do CRP, chave Pix, primeiro paciente) para começar a usar o sistema em menos de 15 minutos.

- O onboarding não pode ser concluído sem validação do número de registro profissional (CRP) em formato válido.

- Ao final do onboarding, o usuário é conduzido a cadastrar o primeiro paciente e ver o dashboard populado com dados de exemplo removíveis.

## 8.2. Módulo de Agenda

### RF-03 — Agendamento por clique na grade

Como psicólogo, quero clicar em um horário livre da grade semanal para criar um agendamento em até 30 segundos.

- O formulário de criação abre em modal sem navegação de página, pré-preenchido com data/hora do slot clicado.

- Conflitos de horário para o mesmo profissional são bloqueados com mensagem clara antes do envio.

### RF-04 — Recorrência automática

Como psicólogo, quero que sessões semanais ou quinzenais gerem automaticamente os próximos agendamentos, sem recriação manual.

- A recorrência gera agendamentos com até 8 semanas de antecedência, renovando conforme o horizonte se aproxima.

- Cancelar uma ocorrência não cancela a série; cancelar a série pede confirmação explícita.

## 8.3. Módulo de Prontuário Clínico

### RF-05 — Registro de evolução

Como psicólogo, quero registrar a evolução de uma sessão com campos estruturados e tags técnicas para manter histórico clínico pesquisável.

- Campos obrigatórios: relato da evolução e número da sessão; observações, próximos passos e tags são opcionais.

- Cada evolução salva gera uma entrada imutável na linha do tempo — edições posteriores criam uma nova versão auditada, não sobrescrevem a original.

### RF-06 — Exportação de prontuário em PDF

Como psicólogo, quero exportar o prontuário de um paciente em PDF para fins de compartilhamento autorizado ou arquivamento.

- O PDF inclui marca d'água com nome do profissional, CRP e data/hora de geração, para rastreabilidade de cópias.

- A exportação é registrada em AuditLog com o motivo informado pelo usuário (campo obrigatório de justificativa).

## 8.4. Módulo de Cobrança & WhatsApp

### RF-07 — Disparo de cobrança em 1 clique

Como psicólogo, quero clicar na tag “Pendente” de uma sessão para gerar e enviar automaticamente uma cobrança formatada via WhatsApp.

- A mensagem gerada inclui: nome do paciente, valor exato, data da sessão e chave Pix cadastrada, sem necessidade de digitação manual.

- Após o disparo, o status da sessão muda para “Cobrança Enviada” e um lembrete automático é agendado para 48h depois caso não haja confirmação de pagamento.

### RF-08 — Confirmação de pagamento

Como psicólogo, quero marcar uma sessão como paga e registrar o meio de pagamento para manter o financeiro atualizado.

- Ao marcar como pago, o sistema oferece reconciliação automática sugerindo o valor exato da sessão, editável para casos de desconto.

## 8.5. Módulo Financeiro

### RF-09 — Previsão de recebíveis

Como psicólogo, quero ver a projeção de receita do mês com base nas sessões agendadas e recorrentes, mesmo antes de acontecerem.

- A previsão é recalculada em tempo real a cada novo agendamento, cancelamento ou alteração de valor por sessão.

### RF-10 — Lançamentos recorrentes

Como psicólogo, quero cadastrar despesas fixas (aluguel da sala, supervisão clínica, assinatura do PsiFlow) para que sejam lançadas automaticamente todo mês.

- Lançamentos automáticos ocorrem no 1º dia do mês, com notificação in-app resumindo o que foi lançado.

## 8.6. Módulo de Relatórios

### RF-11 — Exportação de relatórios

Como psicólogo ou supervisor, quero exportar relatórios de faturamento e comparecimento por período em PDF ou XLS para análise externa ou prestação de contas.

- Relatórios respeitam o RBAC: Supervisor exporta apenas dados agregados, sem conteúdo clínico individual.

# 9  Especificação de Telas & Experiência do Usuário

## 9.1. Sistema de Design

A identidade visual do PsiFlow é construída sobre uma paleta Dark Mode em tons de azul-marinho e slate, com um acento ciano para estados interativos e dados positivos — escolha deliberada para reduzir fadiga visual em uso prolongado entre sessões clínicas, mantendo alto contraste para leitura rápida de números financeiros.

| Token | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| surface.base | #0d1b2a | Fundo principal da aplicação |
| surface.raised | #1b263b | Cards, modais, painéis |
| accent.primary | #1b4965 | Botões primários, cabeçalhos de tabela |
| accent.highlight | #62b6cb | Estados ativos, links, indicadores positivos |
| status.success | #2e7d32 | Pago, Confirmada, Realizada |
| status.warning | #b7791f | Pendente, Aguardando confirmação |
| status.danger | #b3261e | Atrasado, Faltou, Cancelada |

- Tipografia: fonte sem serifa de alta legibilidade (Inter ou similar), com hierarquia clara entre KPI (peso 700, tamanho grande) e texto de apoio (peso 400).

- Espaçamento: grid de 8px como unidade base para todos os componentes, garantindo alinhamento consistente entre cards e tabelas.

- Performance percebida: skeleton loaders em todas as telas de dados, nunca spinners de página inteira, para reforçar a meta de carregamento < 1s.

## 9.2. Tela de Autenticação (Login)

Ref.: Imagem 1 do documento-fonte

- Design: card centralizado em glassmorphism sobre fundo azul-marinho profundo, com identificação clara do CRP profissional no rodapé.

- Campo de login (e-mail ou usuário) e campo de senha com alternador de visibilidade (ícone de olho).

- Botão principal “Entrar no sistema” em azul brilhante, com estado de carregamento inline (sem travar o formulário).

- Rodapé personalizável por tenant: “Dra. Mariana Souza • Psicóloga Clínica • CRP 06/123456”.

- Acessibilidade: todos os campos com label associada e mensagens de erro anunciadas para leitores de tela.

## 9.3. Dashboard Principal (Visão Geral)

Ref.: Imagem 3 do documento-fonte

- KPI Cards no topo: Sessões Hoje, Faturamento do Mês, Despesas do Mês, Pacientes Ativos, Previsão de Recebíveis — cada um com variação percentual vs. período anterior.

- Abas globais de visão financeira: Consultório, Pessoal, Consolidado, persistidas por sessão do usuário.

- Tabela central de Previsão de Recebíveis: por paciente, sessões/mês, valor/sessão, receita estimada e total pendente, ordenável por qualquer coluna.

- Seção de Recebíveis Pendentes em destaque visual (borda de alerta), com atalho direto para disparo de cobrança sem sair do dashboard.

## 9.4. Gestão de Agenda Semanal

Ref.: Imagem 7 do documento-fonte

- Grade de horários por dia útil (segunda a sexta, configurável para incluir sábado), com status visual por cores conforme os tokens da seção 9.1.

- Grade interativa com click-to-create em slots de 1 hora; arrastar-e-soltar para reagendamento rápido.

- Cards de atendimento exibindo nome do paciente e modalidade (Presencial / Online) com ícone diferenciado.

- Painel inferior de “Próximas Sessões” com atalho de agendamento em até 30 segundos, otimizado para uso entre uma sessão e outra.

## 9.5. Cadastro e Lista de Pacientes

Ref.: Imagem 6 do documento-fonte

- Grid em cards com métricas de topo: Ativos, Em Avaliação, Ticket Médio, Total Geral.

- Filtros rápidos (Todos, Ativos, Avaliação, Inativos) e busca por nome com debounce de 300ms.

- Card individual: nome, idade, frequência (Semanal/Quinzenal), valor por sessão e ações rápidas (Editar, Prontuário, Excluir), com confirmação obrigatória para exclusão.

## 9.6. Prontuário Clínico & Evolução

Ref.: Imagem 4 do documento-fonte

- Interface limpa focada em leitura e digitação contínua (filosofia “Zero Papel”), com autosave a cada 10 segundos de inatividade no campo de texto.

- Seletor de paciente e atalho para “Caderno de Anotações” pessoal (rascunhos não vinculados a uma sessão formal).

- Botões de ação: “+ Nova Evolução” e “Exportar PDF”, sempre visíveis no topo da tela.

- Linha do tempo (timeline) da evolução clínica por sessão, com data e número da sessão, navegável por rolagem ou busca por tag.

- Campos estruturados: relato da evolução, observações, próximos passos e tags técnicas (ex.: TCC, Ansiedade, Reestruturação Cognitiva, Trabalho).

## 9.7. Histórico de Sessões & Cobrança WhatsApp

Ref.: Imagem 2 do documento-fonte — funcionalidade-chave do produto

- Tabela detalhada de sessões com métricas de comparecimento (ex.: 92% de comparecimento, total de sessões, sessões realizadas).

- Status visual de pagamento: Pago (verde), Pendente (âmbar), Atrasado (vermelho).

- Automação de cobrança: ao clicar na tag “Pendente”, o sistema monta e envia a mensagem formatada no WhatsApp do paciente com valor exato, data da sessão e chave Pix da clínica, sem etapas intermediárias.

## 9.8. Módulo Financeiro Integrado

Ref.: Imagem 5 do documento-fonte

- Banner de balanço com Receitas, Despesas e Saldo do período em destaque no topo da tela.

- Filtros por tipo (Todas, Receitas, Despesas), ano e mês, com URL sincronizada para permitir compartilhar um recorte específico.

- Lançamentos automáticos no 1º dia do mês (aluguel da sala, supervisão clínica, assinatura PsiFlow, material de escritório), editáveis antes da confirmação.

- Separação visual clara entre movimentações do Consultório e Pessoais, nunca somadas sem indicação explícita.

## 9.9. Relatórios e Exportação

Ref.: Imagem 4 do documento-fonte

- Consolidação de relatórios por paciente e por período, com gráficos de evolução de faturamento e comparativos de presença.

- Exportação em um clique para PDF e XLS, com geração assíncrona para relatórios grandes (acima de 12 meses) e notificação quando o arquivo estiver pronto.

# 10  Requisitos Não Funcionais

| Categoria | Requisito | Meta |
| --- | --- | --- |
| Performance | Carregamento do dashboard e abertura do formulário de agendamento | < 1 segundo (p95) |
| Performance | Tempo de resposta da API para leituras simples | < 200ms (p95) |
| Disponibilidade | SLA de uptime da plataforma | 99,5% mensal |
| Escalabilidade | Suporte a crescimento de tenants sem degradação | Escala horizontal via réplicas stateless da API |
| Recuperação de Desastres | RPO (perda máxima de dados aceitável) | ≤ 15 minutos |
| Recuperação de Desastres | RTO (tempo máximo de restauração) | ≤ 4 horas |
| Backup | Frequência de backup do banco primário | Contínuo (WAL) + snapshot diário retido por 35 dias |
| Acessibilidade | Conformidade de interface | WCAG 2.1 nível AA nas telas críticas |
| Observabilidade | Rastreabilidade de erros em produção | Tracing distribuído + alertas com tempo médio de detecção < 5 min |

## 10.1. Design System — Paleta de Referência

Layout responsivo em Dark Mode com a paleta Azul-Marinho/Slate especificada na seção 9.1 (#0d1b2a, #1b263b, #1b4965, #62b6cb), consistente entre web e futuras superfícies mobile.

# 11  Segurança & Conformidade

Princípio norteador Dados de prontuário clínico são dados sensíveis por definição legal (LGPD, Art. 5º, II) e sujeitos ao sigilo profissional do Código de Ética do Psicólogo (CFP). Toda decisão de arquitetura neste módulo prioriza confidencialidade e auditabilidade sobre conveniência.

## 11.1. Criptografia

- Dados em repouso: criptografia AES-256 para os campos de MedicalRecord.evolution_text, MedicalRecord.steps_text e anexos armazenados.

- Dados em trânsito: TLS 1.3 obrigatório em toda comunicação cliente-servidor e servidor-servidor, com HSTS habilitado.

- Segredos de aplicação (chaves de API do WhatsApp, credenciais de banco) geridos via cofre de segredos dedicado, nunca em variáveis de ambiente versionadas.

## 11.2. Conformidade LGPD

- Base legal: consentimento explícito do paciente, coletado e registrado pelo profissional no cadastro, para tratamento de dados de saúde no prontuário.

- Direito de portabilidade e exclusão: o paciente pode solicitar ao profissional a exportação ou eliminação de seus dados; o sistema oferece um fluxo de anonimização que preserva a integridade estatística agregada sem reter dados identificáveis.

- Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) mantido e revisado a cada mudança estrutural relevante no módulo de prontuário.

- Notificação de incidentes: processo formal de resposta a incidentes com prazo de comunicação à ANPD e aos titulares conforme exigido por lei.

## 11.3. Conformidade com o CFP

- Trilha de auditoria imutável (AuditLog) para toda leitura e escrita em prontuário, disponível para inspeção pelo profissional responsável.

- Exportações de prontuário exigem justificativa registrada, alinhada ao dever de sigilo previsto no Código de Ética Profissional.

- Retenção mínima de prontuário conforme orientação do CFP, com bloqueio de exclusão definitiva antes do prazo mínimo aplicável.

## 11.4. Autenticação & Controle de Acesso

- Autenticação multifator (MFA) opcional na v1 e obrigatória para o papel Profissional a partir da Fase 3.

- Revogação imediata de sessões ativas ao alterar a senha ou remover um colaborador (Recepcionista/Supervisor) da conta.

- Princípio do menor privilégio aplicado ao RBAC descrito na seção 5.6, revisado a cada novo módulo adicionado ao produto.

# 12  Estratégia de QA & Testes

| Camada | Ferramentas / Abordagem | Meta de cobertura |
| --- | --- | --- |
| Testes unitários | Jest, isolando services de domínio (ex.: cálculo de recebíveis) | ≥ 80% em módulos de regras de negócio |
| Testes de integração | Testcontainers com PostgreSQL/Redis reais, validando repositórios e filas | Todos os fluxos críticos (cobrança, agenda, prontuário) |
| Testes de contrato de API | Validação automática contra especificação OpenAPI 3.1 | 100% dos endpoints públicos |
| Testes end-to-end | Playwright cobrindo os fluxos das personas da seção 3 | Fluxos de onboarding, cobrança e prontuário |
| Testes de segurança | SAST no pipeline de CI + pentest externo antes de cada GA de fase | Zero vulnerabilidades críticas/altas abertas em produção |
| Testes de performance | k6 simulando picos de uso (início de mês, horário de pico de agendamento) | p95 dentro das metas da seção 10 |

## 12.1. Ambientes

- Desenvolvimento: dados sintéticos apenas; nunca dados reais de pacientes fora de produção.

- Homologação (staging): espelha produção em topologia, com dados mascarados quando necessário validar migração real.

- Produção: acesso restrito por RBAC de engenharia, com trilha de auditoria própria para acessos administrativos de suporte.

# 13  Roadmap de Entrega

| Fase | Período | Escopo principal | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundação | T3 2026 | Etapas 01–04: banco de dados, auth, RBAC, pipeline financeiro básico | Ambiente de staging estável com dados sintéticos |
| Fase 2 — Núcleo Clínico | T3–T4 2026 | Etapas 05–06: prontuário, API documentada, exportação de PDF | Fluxo completo de prontuário auditado em homologação |
| Fase 3 — Experiência & Automação | T4 2026 | Etapas 07–08: front-end completo, cobrança WhatsApp, lembretes | Beta fechado com 10–15 psicólogos reais |
| Fase 4 — GA & Hardening | T1 2027 | Pentest, MFA obrigatório, SLA de suporte, onboarding self-service | Disponibilidade Geral (GA) pública |
| RBM TASK 2.0 (Visão Futura) | 2027+ | Etapa 09: agentes de IA — resumo automático de evolução, transcrição de voz em sessão, insights de atendimento | Piloto controlado com opt-in explícito do paciente |

Nota: nomenclatura “RBM TASK 2.0” refletida aqui apenas como referência ao mesmo padrão evolutivo (agentes de IA autônomos) adotado em outras iniciativas internas; o produto permanece nomeado PsiFlow.

# 14  Modelo de Monetização

O PsiFlow é vendido como assinatura SaaS mensal, com planos segmentados por porte de operação. A cobrança automatizada via WhatsApp — funcionalidade-chave do produto — está disponível a partir do plano intermediário, funcionando como principal alavanca de upgrade.

| Plano | Perfil-alvo | Principais limites/diferenciais |
| --- | --- | --- |
| Starter | Profissional autônomo iniciando digitalização | Até 15 pacientes ativos; cobrança WhatsApp manual (sem automação de disparo) |
| Pro | Profissional autônomo estabelecido (persona 1) | Pacientes ilimitados; cobrança automatizada em 1 clique; relatórios exportáveis |
| Clínica | Consultório compartilhado / multiprofissional (personas 2 e 3) | Múltiplos usuários com RBAC; dashboards agregados por supervisor; suporte prioritário |

# 15  Riscos & Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Bloqueio ou instabilidade do provedor de WhatsApp (Evolution API/Z-API) | Alto — funcionalidade-chave do produto fica indisponível | Abstração de gateway com suporte a provedor alternativo; fila com retry e alerta ao usuário em caso de falha |
| Vazamento de dados de prontuário | Crítico — dano à confiança e exposição legal (LGPD/CFP) | Criptografia em repouso, RLS, auditoria imutável, pentest recorrente |
| Baixa adesão inicial por resistência a mudança de hábito (papel → digital) | Médio — atraso na meta de ativação | Onboarding guiado < 15 min e importação assistida de dados existentes |
| Custo variável de mensagens WhatsApp em escala | Médio — pressão de margem no plano Pro | Monitoramento de custo por tenant e limites de uso justo (fair use) no plano |
| Complexidade de conformidade regulatória divergente entre estados/conselhos regionais | Médio — retrabalho em regras de retenção | Modelo de retenção configurável por tenant, revisado com assessoria jurídica especializada |

# 16  Premissas & Restrições

## 16.1. Premissas

- O psicólogo assinante possui número de WhatsApp Business próprio ou está disposto a configurar um dedicado ao consultório.

- O paciente já é usuário de WhatsApp — canal validado como universal para essa base de usuários no Brasil.

- O profissional possui CRP ativo e válido, verificável em formato, ainda que sem integração direta com o sistema do conselho na v1.

## 16.2. Restrições

- A automação de cobrança depende de aprovação e limites de uso da API do WhatsApp Business, fora do controle direto do PsiFlow.

- O MVP não contempla emissão fiscal automatizada; o profissional segue responsável por sua própria obrigação tributária.

- Dados de prontuário não podem ser processados por serviços de IA de terceiros sem anonimização prévia, restrição que molda todo o desenho da Fase 9 (Agentes de IA).

# 17  Instrumentação & Analytics

Eventos de produto são instrumentados desde o dia 1 para permitir a medição direta dos objetivos definidos na seção 2.4.

| Evento | Quando dispara | Métrica que alimenta |
| --- | --- | --- |
| onboarding_completed | Usuário conclui cadastro + 1º paciente | Tempo de ativação (meta < 15 min) |
| charge_sent | Disparo de cobrança via WhatsApp | Volume de cobranças automatizadas |
| payment_marked_paid | Sessão marcada como paga | Taxa de inadimplência (meta -40%) |
| medical_record_created | Nova evolução clínica salva | % de prontuários digitais (meta ≥ 90%) |
| report_exported | Exportação de relatório PDF/XLS | Engajamento com módulo de relatórios |
| session_admin_time | Tempo em telas administrativas por sessão de uso | Tempo administrativo semanal (meta < 1h) |

# 18  Glossário & Anexos

## 18.1. Glossário

- CRP — Conselho Regional de Psicologia; número de registro profissional do psicólogo.

- CFP — Conselho Federal de Psicologia; entidade normativa do Código de Ética Profissional.

- LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

- RBAC — Role-Based Access Control; controle de acesso baseado em papéis.

- RTO / RPO — Recovery Time Objective / Recovery Point Objective; metas de tempo e ponto de recuperação em cenários de desastre.

- SLA — Service Level Agreement; acordo de nível de serviço, normalmente expresso como disponibilidade percentual.

- Multi-tenancy — Arquitetura em que uma única instância da aplicação atende múltiplos clientes (tenants) com isolamento lógico de dados.

## 18.2. Documentos de Referência

- Documento-fonte: PRD PsiFlow v1.0.0 — Especificação Completa de Arquitetura, Módulos Back-End e Telas Front-End.

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

- Código de Ética Profissional do Psicólogo, Conselho Federal de Psicologia.

## 18.3. Controle de Versão do Documento

| Versão | Data | Alterações |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026 | Documento inicial: visão, back-end, telas e requisitos não funcionais essenciais. |
| 2.0.0 | Julho de 2026 | Expansão completa: sumário executivo, personas, análise competitiva, requisitos funcionais com critérios de aceite, segurança/LGPD/CFP detalhados, QA, roadmap, monetização, riscos, instrumentação e glossário. |